TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

Tên đề tài: Thiết kế website bán mỹ phẩm

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Duy Thiện

Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/11/2025 đến ngày 04/01/2026.

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thiên Trân

Mã số sinh viên: 110123248 - Mã lớp: DA23TTC

Nội dung đề tài:

# MÔ TẢ ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm trực tuyến đã trở thành xu hướng phổ biến và tất yếu. Mỹ phẩm là ngành hàng có nhu cầu cao, đa dạng về mẫu mã, đối tượng khách hàng và giá thành, tuy nhiên người tiêu dùng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm chính hãng cũng như hiểu rõ nguồn gốc, thành phần và công dụng của sản phẩm.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Thiết kế website bán mỹ phẩm” được thực hiện với mục tiêu xây dựng một website giới thiệu và bán sản phẩm mỹ phẩm trực tuyến có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, thẩm mỹ cao và tích hợp các tính năng cơ bản như hiển thị danh mục sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, liên hệ và gửi phản hồi khách hàng.

Website được phát triển bằng các công nghệ HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap, được lập trình và chạy trên Visual Studio Code.

Giúp sinh viên vận dụng kiến thức lập trình web và nâng cao kỹ năng xây dựng giao diện người dùng trong môi trường thực tế.

2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Mỹ phẩm là mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, đa dạng về mẫu mã, giá cả và đối tượng khách hàng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm chính hãng và hiểu rõ thông tin về thành phần, công dụng của từng loại sản phẩm.

Vì vậy, việc xây dựng một website bán mỹ phẩm trực tuyến là rất cần thiết, vừa giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm hiểu và mua các sản phẩm mỹ phẩm chính hãng một cách tiện lợi, nhanh chóng và an toàn. Vừa hỗ trợ các cửa hàng quảng bá và mở rộng hoạt động kinh doanh. Góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, cửa hàng mỹ phẩm nhỏ lẻ trong việc mở rộng kênh kinh doanh trực tuyến, tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

# 3. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử đơn giản, giúp người dùng có thể tìm kiếm, xem thông tin và mua các sản phẩm mỹ phẩm một cách dễ dàng, tiện lợi và nhanh chóng. Website bán mỹ phẩm trực tuyến có tính tương thích trên mọi thiết bị (desktop, tablet, mobile).

Website hướng đến việc ứng dụng kiến thức lập trình web vào thực tế, thiết kế giao diện và phát triển hệ thống web hoàn chỉnh.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng một website bán mỹ phẩm trực tuyến có giao diện đẹp, thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng.

- Thiết kế trang chủ, trang danh mục sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, trang giỏ hàng và trang web hoạt động đầy đủ, mượt mà.

- Dùng JavaScript để xử lý giỏ hàng, thao tác người dùng (thêm, xóa ,sản phẩm).

- Ứng dụng các kiến thức front-end để thiết kế website thực tế.

- Dùng javaScript để xử lý giỏ hàng, tao tác người dùng (thêm, xóa, sản phẩm).

- Tạo trải nghiệm người dùng mượt mà, dễ thao tác, màu sắc tươi mới, giao diện dễ sử dụng cho mọi lứa tuổi.

Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu giao diện của các website bán mỹ phẩm phổ biến như Guardian, Hasaki, Watsons… để học hỏi cách trình bày.

- Thiết kế bố cục tổng thể website (layout, banner, menu, footer). - Xây dựng trang chủ giới thiệu sản phẩm nổi bật và khuyến mãi.

- Tạo trang danh mục sản phẩm phân loại theo thương hiệu, loại sản phẩm, giá tiền.

- Phát triển web chi tiết sản phẩm có thông tin mô tả, thành phần, hình ảnh, đánh giá.

- Xây dựng giỏ hàng sử dụng JavaScript để tính toán tổng tiền, số lượng.

- Thiết kế trang liên hệ và form gửi thông tin hỗ trợ khách hàng.

- Đảm bảo tính tương thích trên điện thoại và máy tính bằng Responsive, Grid System.

# 4. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Thu thập và phân tích dữ liệu: Nghiên cứu các giao diện web bán hàng phổ biến, tìm hiểu bố cục, cách tổ chức danh mục sản phẩm.

Thiết kế giao diện: Phác thảo layout trên giấy hoặc Figma; chọn bảng màu, font chữ, ảnh minh họa phù hợp với chủ đề mỹ phẩm (tone pastel, hồng nhạt, trắng).

- Lập trình và phát triển website:

- Dùng HTML để tạo cấu trúc nội dung.

- Dùng CSS để định dạng, căn chỉnh, bo góc, tạo hiệu ứng hover.

- Dùng Bootstrap để xây dựng khung responsive, bố trí grid, navbar, card sản phẩm. Dùng JavaScript để tạo các hiệu ứng động: thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật tổng tiền, hiển thị popup thông báo.

- Kiểm thử và tối ưu: Chạy thử website, chỉnh sửa lỗi hiển thị và tối ưu tốc độ tải.

- Hoàn thiện và báo cáo: Soạn báo cáo kết quả, viết slide trình bày, in poster minh họa website.

# 5. KẾT QUẢ DỰ KIẾN

- Hoàn thiện một website có giao diện đẹp, hiện đại, hoạt động ổn định.

- Giao diện tương thích trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng.

- Các chức năng chính: hiển thị sản phẩm, xem chi tiết, giỏ hàng, liên hệ.

- Thêm tính năng đánh giá, bình luận sản phẩm của người dùng.

- Website có thể mở rộng thêm chức năng đặt hàng, thanh toán online hoặc đăng nhập khách hàng trong tương lai.

# 6. Kế hoạch thực hiện

| Tuần | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Từ 03/11/2025 đến 09/11/2025 | - Viết đề cương chi tiết - Xét duyệt đề cương chi tiết - Nộp đề cương chi tiết | - Đề cương chi tiết - Đề cương chi tiết hoàn chỉnh được duyệt. - Đề cương chi tiết được nộp về Khoa đúng mẫu và thời gian quy định. |
| 2. | Từ 17/11/2025 đến 23/11/2025 | - Nghiên cứu tổng quan đề tài, hiểu rõ xu hướng thiết kế website bán mỹ phẩm, thu thập thông tin thị trường và yêu cầu người dùng. - Xác định mục tiêu, phạm vi và chức năng chính của website, liệt kê các trang và tính năng như trang chủ, sản phẩm, giỏ hàng, liên hệ. - Thiết kế bố cục và giao diện trang chủ, gồm: navbar, banner, danh mục và footer. | - Hoàn thành tổng quan và cơ sở lý thuyết đề tài. - Có mô tả chi tiết mục tiêu, phạm vi, chức năng website - Hoàn thiện mẫu giao diện trang chủ cơ bản bằng Figma |
| 3. | Từ 15/12/2025 đến 21/12/2025 | - Xây dựng trang danh mục sản phẩm, sử dụng HTML, CSS và Bootstrap để hiển thị sản phẩm mẫu (ảnh, tên, giá, nút xem chi tiết sản phẩm). - Thiết kế trang chi tiết sản phẩm, mô tả, hình ảnh lớn, đánh giá và thông tin chi tiết. | - Trang danh mục hiển thị sản phẩm rõ ràng, bố cục đều và responsive. -Trang chi tiết sản phẩm hoạt động ổn định, thể hiện đầy đủ thông tin. |
| 4. | Từ 29/12/2025 đến 04/01/2026 | - Lập trình chức năng giỏ hàng, dùng JavaScript để thêm, xóa sản phẩm và tính tổng tiền. - Tạo trang liên hệ và form gửi thông tin, thiết kế form có các trường nhập và nút gửi phản hồi. - Kiểm tra khả năng hiển thị trên các thiết bị thử nghiệm giao diện trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính. | - Giỏ hàng hoạt động đúng chức năng, hiển thị tổng tiền tự động. - Trang liên hệ được thiết kế hoạt động ổn định, cho phép người dùng gửi thông tin và phản hồi thành công đến quản trị viên. - Website tương thích tốt trên nhiều thiết bị, bố cục không bị lỗi hiển thị. |
| 5. | Từ 29/12/2025 đến 04/01/2026 | - Viết báo cáo tổng kết - Thiết kế poster - Thiết kế slide báo cáo | - Báo cáo theo đúng mẫu quy định của Khoa. - Poster tóm tắt đầy đủ các chức năng sinh động, hài hòa, thu hút người dùng. - Slide báo cáo tóm tắt kết quả đã thực hiện. |

Xác nhận của GVHD                                                Ngày … tháng … năm 2025

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Hoàng Duy Thiện			          Nguyễn Thiên Trân